# Kế hoạch kiểm thử hệ thống Cafe Agent

Phân công hai người và đánh giá hiệu quả Agent

Tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử hệ thống và đánh giá Agent cho dự án quản lý cafe và tồn kho. Kết quả dùng để quyết định mức độ sẵn sàng nghiệm thu và xác định lỗi cần xử lý.

Phạm vi gồm web, API, PostgreSQL, Agent, các dịch vụ email, Gemini, upload và triển khai Docker. Mọi thử nghiệm phải sử dụng môi trường test riêng và dữ liệu không nhạy cảm.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Đối tượng | Nhóm phát triển và kiểm thử dự án Cafe Agent |
| Nhân sự | 02 người: Người A và Người B |
| Tài liệu tham chiếu | README dự án, cấu hình môi trường và log kiểm thử |
| Kết quả cần bàn giao | Checklist PASS FAIL BLOCKED, danh sách lỗi, báo cáo đánh giá Agent và so sánh chi phí |

# 1 Mục tiêu và nguyên tắc kiểm thử

Mục tiêu là xác nhận hệ thống vận hành đúng từ giao diện khách hàng và quản trị đến API, dữ liệu tồn kho và Agent. Việc kiểm thử phải phát hiện lỗi về nghiệp vụ, phân quyền, tính nhất quán dữ liệu, lỗi tích hợp và độ tin cậy của khuyến nghị Agent.

Kiểm thử trên cơ sở dữ liệu và tài khoản test. Không ghi mật khẩu, JWT, API key hoặc thông tin khách hàng thật vào báo cáo.

Ghi cho mỗi ca: mã ca, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái, bằng chứng và mã lỗi.

Không chạy song song các ca thay đổi cùng SKU, đơn hàng hoặc purchase request. Ghi ID dữ liệu trước và sau mỗi ca.

Ca bị chặn do môi trường hoặc tích hợp chưa cấu hình phải ghi BLOCKED cùng nguyên nhân; không đánh dấu PASS theo suy đoán.

# 2 Chuẩn bị môi trường

Cài dependencies, tạo Prisma client, áp schema và seed vào PostgreSQL test theo README dự án.

Khởi động Web, API và Agent; kiểm tra endpoint health và xác nhận đăng nhập được bằng tài khoản seed.

Chuẩn bị hai profile trình duyệt độc lập cho vai trò admin và customer; ghi lại SKU, tồn đầu kỳ, threshold, supplier, giá và request đang mở.

Nếu có, cấu hình SMTP sandbox, Cloudinary test và Gemini test. Nếu không có, vẫn kiểm tra lỗi có kiểm soát và fallback rule based.

Không chạy script migration được đánh dấu không chạy trên môi trường test. Không reset hoặc seed nhầm database production.

# 3 Phân công hai người

| Người | Trách nhiệm chính | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Người A | Giao diện web và luồng khách hàng; chạy phần thủ công trong so sánh Agent; xác nhận UI admin. | Checklist UI, bằng chứng ảnh, thời gian làm thủ công, bug giao diện. |
| Người B | API, database, phân quyền, CRUD admin, tồn kho, Agent, Docker và benchmark Agent. | Checklist API và dữ liệu, fixture benchmark, log Agent, số liệu latency và báo cáo điểm. |
| Cả hai | Luồng tích hợp chéo, duyệt nhãn chuẩn benchmark, hồi quy và nghiệm thu. | Báo cáo tổng hợp PASS FAIL BLOCKED và quyết định nghiệm thu. |

# 4 Checklist Người A Web và trải nghiệm khách hàng

## 4.1 Điều hướng và giao diện

Mở trang chủ, tải lại, back forward và URL con trực tiếp; không có trang trắng hoặc lỗi console nghiêm trọng.

Kiểm tra header, footer, liên kết Home, Products, Cart, Login, Profile, My Orders và URL không tồn tại.

Kiểm tra desktop và mobile: không tràn ngang, form và modal hiển thị đầy đủ, có loading, empty state, lỗi mạng và toast rõ ràng.

## 4.2 Tài khoản và bảo vệ route

Đăng ký và đăng nhập hợp lệ; thử email sai, email trùng, trường rỗng và mật khẩu không hợp lệ.

Đăng xuất, refresh, đóng mở tab; profile, đổi mật khẩu, quên và reset mật khẩu khi dịch vụ hỗ trợ.

Customer và người chưa đăng nhập không vào được route admin, kể cả khi nhập URL trực tiếp.

## 4.3 Sản phẩm và giỏ hàng

Danh sách và chi tiết sản phẩm hiển thị ảnh hoặc fallback, giá, danh mục, trạng thái tồn; thử tìm kiếm lọc và kết quả rỗng nếu có.

Thêm, sửa số lượng, xóa sản phẩm và xóa toàn bộ giỏ; tổng tiền cập nhật đúng.

Thử số lượng 0, âm, lẻ, rất lớn, hàng hết hoặc đã xóa; giao diện không cho đặt vượt tồn.

## 4.4 Checkout và đơn hàng

Kiểm tra trường địa chỉ, số điện thoại và thông tin bắt buộc; thử dữ liệu sai hoặc quá dài.

Tạo đơn với COD, CASH hoặc BANK TRANSFER theo giao diện; double click hoặc tải lại không tạo đơn trùng.

Đối chiếu mã đơn, tổng tiền, phí giao hàng, thanh toán và trạng thái trên My Orders; customer không xem được đơn người khác.

## 4.5 UI quản trị

Kiểm tra menu, dashboard, thông báo, bảng, form, modal, loading và toast tại Products, Categories, Inventory, Suppliers, Orders, Purchase Requests, Agent Logs, Users và Settings.

Kiểm tra filter, sort, pagination và hành vi hủy form; gửi cho Người B ID bản ghi khi thấy sai khác với dữ liệu.

# 5 Checklist Người B API dữ liệu Agent và vận hành

## 5.1 Nền tảng API và bảo mật

Health check, lỗi cấu hình, kết nối DB, schema, khóa unique và foreign key.

Endpoint sai method path body JSON ID hoặc kiểu dữ liệu; response không lộ stack trace hoặc secret.

CORS, JWT thiếu sai hết hạn, role customer admin và IDOR. Quyền phải được kiểm tra ở server.

## 5.2 Danh mục sản phẩm upload và supplier

CRUD category product: SKU trùng, giá hoặc stock âm, category không tồn tại, xóa dữ liệu đang tham chiếu.

Upload: file rỗng, quá lớn, MIME giả, định dạng không cho phép, Cloudinary thiếu credentials.

Supplier và supplier product: active inactive deleted, giá, lead time, minimum order và liên kết trùng.

## 5.3 Tồn kho đơn hàng và thanh toán

Import và adjustment: tồn, batch, transaction, hạn dùng, đơn vị, reserved stock, audit actor và rollback.

Yêu cầu đồng thời hoặc retry trên cùng SKU: không âm kho, mất cập nhật hoặc lệch inventory với batch.

Tạo xác nhận hủy đơn: server tự tính giá, transition trạng thái hợp lệ, trừ kho đúng một lần, payment và shipping fee đúng.

## 5.4 Purchase request Agent cron và Docker

Purchase request: validate supplier product quantity email; approve send retry và trạng thái SMTP failure.

Agent internal token, scan theo threshold, log, dedupe open request, rule based, Gemini error timeout và fallback.

Scan once và cron trên fixture test; dashboard notification đồng nhất dữ liệu.

Docker Compose: web API agent PostgreSQL khởi động, URL CORS port đúng, restart không làm mất data volume.

# 6 Kịch bản tích hợp chéo

| Mã | Luồng | Điểm xác nhận |
| --- | --- | --- |
| E1 | Customer đặt hàng đến admin confirm | Order item, giá, payment, trạng thái UI, tồn kho, batch và transaction chỉ thay đổi một lần. |
| E2 | Tồn thấp đến Agent và purchase request | Agent log, supplier, quantity đề xuất, không tạo request trùng, approve và email sandbox hoặc lỗi có kiểm soát. |
| E3 | Admin CRUD đến storefront | Category product price stock image thay đổi đúng ở web; sản phẩm không bán không thể được mua; lịch sử đơn cũ còn nguyên. |

# 7 Đánh giá Agent

Đánh giá Agent là phần bắt buộc bên cạnh kiểm thử tay. Mục tiêu là đo độ chính xác khi thực hiện hành động, tỷ lệ bịa hoặc sai dữ kiện và thời gian phản hồi. Không dùng output của Agent làm nhãn chuẩn; nhãn chuẩn phải dựa vào fixture, database và quy tắc nghiệp vụ đã được hai người duyệt.

## 7.1 Bộ dữ liệu đánh giá

| Nhóm | Số ca tối thiểu | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Hành động đúng | 10 | Tồn thấp cần scan và recommendation; tồn đủ không tạo request; chọn supplier active; ghi log đúng. |
| Đúng dữ kiện chống bịa | 10 | Tồn bằng ngưỡng, tồn 0, không lịch sử bán, không supplier, supplier inactive, request đang mở. |
| Lỗi và fallback | 5 | Gemini thiếu key, timeout hoặc lỗi; DB Agent SMTP unavailable; input sai và retry. |
| Dữ liệu biên | 5 | SKU gần giống, đơn vị khác nhau, lượng lớn, tên tiếng Việt, product xóa mềm hoặc không tồn tại. |

Mỗi case lưu case ID, snapshot fixture trước sau, input hoặc prompt, action tool mong đợi, arguments, kết quả mong đợi, nguồn bằng chứng, mode rule based Gemini fallback, thời gian và kết quả từng lượt. Mỗi case chạy ba lần trong cùng cấu hình. Nếu Gemini chưa được cấu hình, ghi Gemini live là BLOCKED; vẫn đánh giá đầy đủ rule based và fallback.

## 7.2 Ba chỉ số bắt buộc

| Chỉ số | Cách đo | Điều kiện đúng |
| --- | --- | --- |
| Độ chính xác tool action | Số case có đúng tập action và arguments chia tổng case, nhân 100 phần trăm. | Đúng action, đúng tài nguyên ID, đúng tham số và không có side effect cấm. Không cần gọi mà vẫn gọi là sai. |
| Tỷ lệ ảo giác | Số output có ít nhất một dữ kiện bịa hoặc sai chia số output có nội dung, nhân 100 phần trăm. | Đối chiếu tồn, threshold, supplier, giá, lead time, sales velocity, quantity và trạng thái request với fixture DB log. |
| Thời gian phản hồi | Đo từ lúc gửi yêu cầu đến phản hồi hoàn chỉnh; báo p50, p95 và tỷ lệ timeout. | Timeout và lỗi vẫn phải được giữ trong thống kê. Với async ghi riêng thời gian phản hồi và hoàn tất side effect. |

Nếu implementation không expose tool call có cấu trúc, báo cáo chỉ số là action accuracy dựa trên API, database và log có thể quan sát. Báo cáo phải ghi rõ giới hạn này.

## 7.3 Barem chấm điểm

| Hạng mục | Trọng số | Mốc tối đa | Quy đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tool action accuracy | 40 | >= 95 phần trăm | Điểm = tỷ lệ thực tế chia 95 phần trăm nhân 40; tối đa 40. |
| Không ảo giác | 35 | Hallucination <= 2 phần trăm và 0 lỗi nghiêm trọng | Điểm = max 0 của 1 trừ tỷ lệ ảo giác chia 2 phần trăm, nhân 35. Lỗi nghiêm trọng làm kết quả không đạt. |
| Latency | 25 | p50 <= 2 giây, p95 <= 5 giây, timeout <= 1 phần trăm | Đủ cả ba: 25. P95 <= 10 giây và timeout <= 5 phần trăm: 15. Còn lại: 0. |

Đạt khi tổng từ 85 trên 100, action accuracy tối thiểu 90 phần trăm, hallucination không quá 2 phần trăm, không có lỗi nghiêm trọng và timeout không quá 5 phần trăm. Đạt tốt khi tổng từ 95, action accuracy tối thiểu 95 phần trăm, không ảo giác, p95 không quá 5 giây và timeout không quá 1 phần trăm.

# 8 So sánh Agent và quy trình thủ công

Dùng cùng tối thiểu 20 kịch bản tồn kho và đặt nhập từ gold set; reset fixture trước mỗi lượt.

Người A làm theo SOP thủ công: xem tồn, threshold, supplier, tính lượng đề nghị, tạo request và log. Bấm giờ từ lúc nhận case đến khi hoàn thành; không được xem kết quả Agent trước.

Chạy Agent trên snapshot tương đương. Ghi latency, thời gian giám sát, thời gian sửa output, kết quả cuối và lỗi.

Hoán đổi người làm thủ công giữa các nhóm case để giảm ảnh hưởng tốc độ cá nhân.

Chỉ sử dụng đơn giá lao động, model API và hạ tầng do nhóm cung cấp. Không tự giả định giá.

| Chỉ số | Công thức |
| --- | --- |
| Chi phí thủ công mỗi ca | Phút thao tác x đơn giá lao động mỗi phút + chi phí lỗi hoặc sửa lại. |
| Chi phí Agent mỗi ca | Phút giám sát và sửa lỗi x đơn giá lao động mỗi phút + model API + hạ tầng phân bổ + chi phí lỗi. |
| Tiết kiệm ròng mỗi ca | Chi phí thủ công trừ chi phí Agent. |
| Tỷ lệ tiết kiệm | Tiết kiệm ròng chia chi phí thủ công, nhân 100 phần trăm. Nếu chi phí thủ công bằng 0 thì ghi N A. |

# 9 Mẫu biểu ghi nhận

## 9.1 Mẫu bug

| Trường | Nội dung cần ghi |
| --- | --- |
| ID và mức độ | BUG số, P0 Blocker, P1 Critical, P2 Major hoặc P3 Minor. |
| Môi trường | Commit, browser hoặc service version, mode Agent; không ghi secret. |
| Tiền điều kiện | SKU hoặc order ID test, tồn, threshold, supplier, request hiện có. |
| Tái hiện | Bước cụ thể, input và kết quả mong đợi. |
| Thực tế và bằng chứng | Kết quả hiện tại, tần suất, ảnh hoặc API response đã che dữ liệu nhạy cảm. |

## 9.2 Bảng kết quả Agent

| Mode config | Số case lượt | Action accuracy | Hallucination | Lỗi nghiêm trọng | p50 p95 | Timeout | Điểm | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rule based |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gemini nếu cấu hình |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallback khi Gemini lỗi |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3 Bảng tổng kết nghiệm thu

| Phạm vi | Tổng ca | Pass | Fail | Blocked | Bug ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Người A Web và khách hàng |  |  |  |  |  |
| Người A UI admin |  |  |  |  |  |
| Người B API auth dữ liệu |  |  |  |  |  |
| Người B Agent integrations ops |  |  |  |  |  |
| Tích hợp chéo |  |  |  |  |  |
| So sánh thủ công và Agent |  |  |  |  |  |
| Hồi quy nghiệm thu |  |  |  |  |  |

# 10 Điều kiện nghiệm thu

Không còn lỗi P0 hoặc P1; lỗi còn lại có mức độ, phạm vi, workaround và người xử lý rõ ràng.

Không có sai lệch tồn kho, batch, order total, payment, purchase request hoặc phân quyền trong các ca đã chạy.

Các ca hồi quy sau sửa lỗi đạt; kết quả build lint type check và test tự động hiện có được ghi lại nếu được thực hiện.

Báo cáo Agent có đủ gold set, logs đã che secret, ba chỉ số, điểm, kết quả manual comparison và các giả định chi phí.

Mọi mục BLOCKED nêu rõ cấu hình còn thiếu, ví dụ SMTP Gemini Cloudinary, cùng cách retest khi sẵn sàng.

# 11 Phân công kiểm thử AI Agent

Phần này quy định cách hai người phối hợp đánh giá AI Agent độc lập, có thể lặp lại và tránh thiên lệch. Người tạo nhãn chuẩn không tự chấm lượt chạy tương ứng; mọi ca có tác dụng phụ phải chạy trên fixture đã reset.

## 11.1 Vai trò và trách nhiệm

| Công việc | Người A | Người B | Bằng chứng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế dữ liệu test | Rà soát tình huống nghiệp vụ theo góc nhìn người dùng: thiếu hàng, supplier, đơn hàng và request trùng. | Tạo fixture DB cô lập, snapshot trước sau, xác định endpoint log và cấu hình rule based Gemini fallback. | Danh sách case, SKU test, snapshot và điều kiện reset. |
| Nhãn chuẩn | Đề xuất kết quả nghiệp vụ: có cần tạo request, supplier nào, quantity hợp lệ, khi nào cần từ chối. | Đối chiếu thuật toán, min order, lead time, threshold và constraints từ DB API. | Gold set được cả hai ký duyệt trước khi chạy. |
| Chạy benchmark | Chạy các lượt Gemini và fallback theo thứ tự case đã khóa; bấm giờ và lưu output raw đã che secret. | Chạy rule based và API side effect; bấm giờ và ghi request response log DB. | Ba lượt mỗi case, timestamp và mode config. |
| Chấm kết quả | Chấm case do Người B chạy, đối chiếu output với gold set và đánh dấu dữ kiện bịa. | Chấm case do Người A chạy, đối chiếu action arguments và side effect. | Bảng pass fail, action accuracy, hallucination và latency. |
| So sánh thủ công | Thực hiện thao tác thủ công ở nhóm case 1, 3, 5; không xem kết quả Agent trước. | Thực hiện thao tác thủ công ở nhóm case 2, 4, 6; không xem kết quả Agent trước. | Thời gian, số bước, lỗi, thời gian sửa và chi phí mỗi ca. |
| Tổng hợp | Kiểm tra báo cáo dễ hiểu, ảnh UI và tác động đến người dùng. | Tính p50 p95 timeout, điểm tổng, lọc dữ liệu trùng và liên kết log kỹ thuật. | Báo cáo nghiệm thu Agent và danh sách bug. |

## 11.2 Cách chạy mỗi case

Người B reset fixture và ghi snapshot tồn, threshold, supplier, purchase request và cấu hình Agent. Người A xác nhận case đúng điều kiện nhãn chuẩn.

Người chấm khóa expected action, expected arguments và dữ kiện được phép dùng trước khi Agent chạy. Không sửa nhãn sau khi đã xem output.

Người vận hành gửi input, đo thời gian từ lúc gửi đến phản hồi hoàn chỉnh. Nếu Agent xử lý bất đồng bộ, đo thêm thời gian đến khi DB hoặc log có side effect.

Người còn lại chấm độc lập: action hoặc tool có đúng không, dữ kiện nào sai hoặc bịa, side effect có đúng và có trùng không.

Hai người đối chiếu khi khác kết quả. Nếu bất đồng về nghiệp vụ, case được tạm ghi REVIEW và không đưa vào điểm cho đến khi có nhãn thống nhất.

Người B reset fixture cho lượt tiếp theo. Mỗi case chạy ba lượt; timeout và error giữ lại trong số liệu.

## 11.3 Ma trận phân chia case

| Nhóm case | Người chuẩn bị | Người chạy | Người chấm chính | Số lượt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 đến A05 tồn thấp và recommendation | B | A | B | 3 mỗi case |
| A06 đến A10 không cần action và request trùng | B | A | B | 3 mỗi case |
| B01 đến B05 supplier quantity và constraints | A | B | A | 3 mỗi case |
| B06 đến B10 dữ kiện thiếu hoặc xung đột | A | B | A | 3 mỗi case |
| C01 đến C05 Gemini timeout error fallback | B | A | B | 3 mỗi case |
| C06 đến C10 tiếng Việt SKU gần giống dữ liệu biên | A | B | A | 3 mỗi case |

## 11.4 Quy tắc chấm lỗi Agent

| Loại lỗi | Ví dụ | Cách ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| Sai action | Tạo purchase request khi tồn còn đủ; gọi sai SKU hoặc supplier. | Tool action sai. Không đạt case. |
| Sai arguments | Supplier đúng nhưng quantity thấp hơn minimum order; product ID sai. | Tool action sai. Ghi arguments thực tế và expected. |
| Ảo giác | Khẳng định tồn, supplier, lead time hoặc request đã gửi nhưng fixture DB log không có. | Hallucination. Nêu từng dữ kiện sai và nguồn đối chiếu. |
| Lỗi nghiêm trọng | Bịa supplier hoặc tồn dẫn tới quyết định nhập hàng sai; khẳng định side effect không tồn tại. | Critical hallucination. Toàn bộ vòng không đạt dù tổng điểm cao. |
| Xử lý an toàn | Dữ liệu thiếu nên nêu rõ không thể đề xuất; fallback có log và không tạo request sai. | Không phải ảo giác. Chấm hoàn thành hoặc từ chối đúng theo gold set. |

## 11.5 Lịch thực hiện gợi ý

| Buổi | Người A | Người B | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát nghiệp vụ và duyệt 30 gold cases. | Chuẩn bị fixture, snapshot, reset script và log collection. | Gold set khóa phiên bản. |
| 2 | Chạy Gemini fallback nhóm A và C; đo latency. | Chạy rule based nhóm B; kiểm tra side effect. | Kết quả raw ba lượt mỗi case. |
| 3 | Chấm case do B vận hành; chạy manual nhóm 1 3 5. | Chấm case do A vận hành; chạy manual nhóm 2 4 6. | Chấm chéo và số liệu manual. |
| 4 | Xác minh UI và tác động nghiệp vụ của lỗi. | Tính score p50 p95 chi phí và tạo bug report. | Báo cáo nghiệm thu và retest plan. |